**MINUTA REUNIÓN**

**PROYECTO ESTANDARIZACIÓN QAQC PROTOCOLOS METALURGICOS LINEA SULFUROS**

**MINERA LOS PELAMBRES**

**MIN-MLP-ADM-001**

**FECHA: Miércoles 20 de Enero 2014**

**ASISTENTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| Carlos Jara | CJ |
| Felipe Contreras | FC |
| Cecilia Peschke | CP |
| Aldo Vergara | AV |
| Silvana Navarro | SN |

**TEMA:**

**PROPUESTA ESTANDARIZACIÓN QAQC PROTOCOLOS METALÚRGICOS LÍNEA SULFUROS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Detalle | Responsable | Fecha |
| Información | CPD&A presenta alcance, plan de trabajo y el equipo de proyecto que trabajara en el servicio. | CP |  |
| Información | CJ indica que MLP se encuentra licitando los servicios de laboratorio motivo por el cual se encuentra por definir contactos de empresa responsable de las pruebas metalúrgicas. | CJ | Mar-14 |
| Información | CPD&A será responsable de la estandarización QAQC de campaña de pruebas infill 2015. | CP |  |
|  | Orientación para formato de protocolos y/o procedimiento. Se indica que modelo a seguir está siendo elaborado por Yenny Villareal. |  |  |
|  | Se mantendrá procedimiento base de SGS para el desarrollo de estandarización de pruebas. |  |  |
| Contractual | A solicitud de Pelambres se deja fuera de la propuesta los temas de capacitaciones al personal, lo que deberá quedar reflejado en la propuesta final. |  |  |
| Contractual | Se espera dar la aprobación de la propuesta la primera o segunda semana de febrero, con fecha 10 para realizar inducción.  SN coordinará actualización exámenes de altura en fecha anterior al viaje. |  |  |
| Coordinaciones | Se realizará reunión en terreno a partir de la semana del 10 de Febrero previa firma del Contrato u ODS y habilitación de charlas de seguridad. | CJ | Feb-14 |
|  | Se habilitará una nube virtual Google Drive para el manejo de la información del proyecto.  Los emails para compartir nube virtual son: [carlosjarariffo@gmail.com](mailto:carlosjarariffo@gmail.com) y [felipecb82@gmail.com](mailto:felipecb82@gmail.com). |  |  |
| Administración | Los traslados a terreno, alojamiento y catering estarán bajo la responsabilidad de MLP haciendo uso de sus contratos vigentes. Las coordinaciones serán realizadas por CJ. | CJ |  |
|  | Se realizará durante la semana del 10 de Febrero coordinaciones con Felipe Ibarra y Alfonso Aldía – responsables de Geometalurgia. CPD&A preparará batería de consultas para la reunión. | CP | Feb-14 |
|  | CP solicita data de pruebas metalúrgicas, ensayos y resultados realizados durante 2013, para realizar una revisión y análisis de las características del mineral y de la batería y calidad de los ensayos. Se realizará solicitud formal vía email. | CJ | Feb-14 |
| Información | CP indica plan de vacaciones 13 Feb al 05 Mar. Reemplazo Silvana Navarro. |  |  |